附件1

福建省工程建设团体标准    T/FJAEC

工程建设团体标准编号：T/FJAEC XXX-XXXX-2023

监理工作信息化管理标准

Supervision work information management standards

XXXX-XX-XX  发布                              XXXX-XX-XX  实施

福建省工程监理与项目管理协会发布

福建省工程建设团体标准

监理工作信息化管理标准

Supervision work information management standards

工程建设团体标准编号：T/FJAEC XXX-XXXX -2023

主编单位：福建新时代项目管理有限公司

福建海川工程监理有限公司

西安易营信息科技有限公司

批准部门：福建省工程监理与项目管理协会

实施日期：XXXX年X月X日

XXXX年  福州

前  言

“十四五”期间，国家大力推进建筑工业化、数字化、智能化升级，根据住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展指导意见，围绕建筑业高质量发展总体目标，以数字化、智能化升级为动力，加大智能建造在工程建设各环节应用。工程监理与项目管理的信息化是智能建造不可或缺的环节，工程监理与项目管理的信息化可提升企业管理集约化、项目管理精细化和规范化。

为规范工程监理单位的监理工作信息化的实现、监理信息安全、监理信息化系统持续改进，提高监理单位的信息化水平，促进监理单位工作信息化的标准化、规范化，制定本标准。

本标准共7章，主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 监理信息化系统建设；5 企业级信息化；6 项目级信息化；7 信息安全管理等。

本标准由福建省工程监理与项目管理协会负责具体内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请随时反馈至福建省工程监理与项目管理协会（地址：福州市鼓楼区北大路113号菁华北大2-612，邮编：350003）。

本标准主编单位：福建新时代项目管理有限公司

福建海川工程监理有限公司

西安易营信息科技有限公司

本标准参编单位：泉州中润业宇项目管理有限公司

福建中庚建设有限公司

福建新和日盛建设发展有限公司

福建工大工程咨询管理有限公司

本标准主要起草人：姚双伙   黄跃明   朱炳粦   申长均

潘伟龙   刘锦生   杨国昌   高文兴

芦  波   王炜昉

本标准主要审查人员：

目 录

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1 一般规定	3

3.2监理企业信息化系统的建设	3

4 监理信息化系统建设	4

4.1 一般规定	4

4.2 信息系统个性化	4

5 企业级信息化	5

5.1一般规定	5

5.2监理单位企业级信息化	5

6 项目级信息化	7

6.1一般规定	7

6.2项目基本信息	7

6.3项目现场监理工作行为数字化	8

6.4项目监理文件档案数字化	8

6.5项目信息的上传、存储和应用	8

6.6质量控制模块	9

6.7造价控制模块	10

6.8进度控制模块	10

6.9安全监理模块	10

6.10监理资料管理模块	10

6.11 其他模块	10

7  信息安全管理	11

7.1数据安全	11

7.2信息存储与交付	11

本标准用词说明	13

引用标准名录	14

条文说明	15

# 1  总则

1.0.1

为规范工程监理单位的监理工作信息化的实现、监理信息安全、监理信息化系统持续改进，提高监理单位的信息化水平，促进监理单位工作信息化的标准化、规范化，制定本标准。

1.0.2

本标准适用于房屋建筑和市政公用工程监理单位的信息化建设，包括信息化建设流程，企业信息化，项目信息化等基本内容，供监理单位信息化系统建设时使用。

1.0.3

监理企业信息化系统建设，除应符合本标准外，也应符合国家现行有关法律、法规的规定。

# 2  术语

2.0.1  数据

事实或观察或实验的结果，是对客观事物的逻辑归纳，是用于表示客观事物的未经加工的原始素材。本标准所指的数据是监理单位通过观察、实验、测量获得的结果，包括文字、数值、图片、视频等。

2.0.2  信息

加工处理后的数据。本标准所指的信息是监理单位为满足工作决策和管理需要，获取的消息、数据、情报，通常包括文字、图片、音视频等。

2.0.3  信息安全

为数据处理系统建立和采用的技术、管理上的安全保护，为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。本标准所指的信息安全是监理单位实施监理工作信息化过程中技术、管理上的安全保护。

2.0.4  监理工作信息化

监理单位培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的监理方式，促使传统监理向现代化监理转变的过程。本标准所指的监理工作信息化是监理单位以现代通信、网络、数据库技术为基础，将监理活动要素汇总至数据库，供特定人员工作、学习、辅助决策等各种行为相结合的一种技术，使用该技术后，可以提高监理活动的效率、降低成本，为推动监理工作进步提供技术支持。

2.0.5  功能模块

功能模块是指数据说明、可执行语句等程序元素的集合，它是指单独命名的可通过名字来访问的过程、函数、子程序或宏调用。功能模块化是将程序划分成若干个功能模块，每个功能模块完成了一个子功能，再把这些功能模块总起来组成一个整体。以满足所要求的整个系统的功能。

# 3  基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1  监理单位宜设置信息化管理岗位或部门，统筹企业信息化规划及平台系统的建设维护工作。

3.1.2  监理单位信息化工作宜由主要领导负责。应高度重视、统筹部署、优化体制机制、制定配套政策，提供人才、资金、制度保障。

3.1.3  监理单位应配备监理信息化所需的硬件设备和软件系统。

3.1.4  监理单位信息化应用应包含： 企业总部、分公司或分支机构、项目监理机构。宜覆盖与监理业务相关的部门和人员。

3.1.5  监理单位信息化建设应遵循：适用、可靠、交互、开放的原则，逐步具备感知、自学习、辅助决策等智能功能，更好地满足和引导监理企业提升咨询服务水平的需求。

3.1.6  监理企业信息化应根据企业自身需求统筹规划、分步实施。

3.1.7  监理单位针对系统运行状态与完备性宜每年进行一次系统建设运行检查与改进评审，在组织管理、功能强度、系统缺陷与错误等方面寻求长效改进机制。

3.1.8  信息化系统建设的收益与评价应从经济效益、管理效益和社会效益三方面综合考量，更多的追求长期效益，为企业奠定一个竞争优势基础。

- 3.2监理企业信息化系统的建设

3.2.1  监理单位应根据企业的实际需求，配备电脑、租赁或配备服务器、网络设备等硬件设备设施。

3.2.2  监理单位信息化系统建设途径通常有：自主开发、委托开发、直接购买、租用等方式，监理单位可根据自身情况选择适合的方式。

# 4 监理信息化系统建设

- 4.1 一般规定

4.1.1  监理信息化建设程序一般包括：市场调研、功能需求、信息化系统平台搭建、系统初始化、系统测试与试运行、系统运行与维护、考核与评估、持续改进与迭代等过程。

4.1.2  监理信息化系统应具有开发的标准数据接口，便于与其他系统对接。

4.1.3  监理信息化系统应支持常用格式的数据、文档、音视频、图纸、图片和三维模型等。

- 4.2 信息系统个性化

4.2.1  监理工作信息化系统个性化设置应根据企业的特性及客户的需求，在信息系统中增加符合实际要求的功能或流程。

4.2.2  监理工作信息化系统个性化设置确认对个性化设置部分完成系统测试，确定流程贯通无异常，并符合实际应用要求。

# 5 企业级信息化

- 5.1一般规定

5.1.1  监理企业信息化系统应涵盖企业生产、经营、管理的主要过程。一般包括：行政、经营管理、人力资源、财务、分支机构、监理业务、知识管理、监理相关业务等管理子系统。各子系统宜进行企业系统集成。

5.1.2  监理相关业务一般包括：招标代理、造价咨询、项目管理、全过程工程咨询等。

- 5.2监理单位企业级信息化

5.2.1  办公自动化（Office Automation，简称OA）子系统

监理企业级OA软件的主要应用是：流程审批、协同工作、印章管理、公文管理、资产管理、沟通工具、文档管理、信息中心、电子论坛、计划管理、项目管理、任务管理、会议管理、关联人员、系统集成、门户定制、通讯录、工作便签、问卷调查、常用工具（计算机、万年历等）、系统管理（企业授权、账号管理、系统版本管理、用户操作）等。

5.2.2  人力资源管理HR（human resources system）子系统

人力资源管理子系统是为了让企业进行有效的人力资源管理和规划，更加充分的利用员工的价值。系统重点是实现人力资源部门在员工素质管理、薪资管理、绩效考核等方面的需求。HR系统一般包含以下几个应用:组织管理、人事管理、招聘管理、员工档案管理、劳动合同管理、证书管理、绩效管理、培训管理、考勤管理、工资管理等。

5.2.3  经营管理子系统

经营管理系统是管理客户档案、营销线索、营销活动、业务报告、统计营销业绩的先进工具，适合企业营销部门办公和管理使用，协助营销经理和营销人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。监理企业销售管理子系统一般包括：投标管理、客户管理、合同管理等应用。

5.2.4  财务管理子系统

财务管理系统主要是以会计业务为基础，在此基础上扩充其他的一些财务操作。如总账管理、生产财务报表以及根据企业业务特点扩充的其他一些财务操作。

5.2.5  监理项目管理信息化子系统

监理项目管理信息化子系统主要用于监理企业掌握项目监理状况，对监理项目的远程监督和管理。一般包括：项目人员管理、项目绩效、项目文件报审、项目报表、企业对项目的监督检查、项目资料管理等应用。

5.2.6  企业知识管理子系统

监理单位利用软件系统或其他工具，对组织中的知识信息管理、知识应用管理、知识交流机制和知识产权管理。包含但不限于企业内部知识及法规、规范、标准等外部知识进行收集、分类存储和管理，积累知识资产避免流失，促进知识的学习、共享、培训、再利用和创新，有效降低组织运营成本，强化其核心竞争力的信息化系统。

5.2.7  其他生产业务信息化系统

监理企业通常所包含的其他生产业务包括：招标代理、造价咨询和全过程工程咨询。监理单位在实现信息化转型时，宜根据自身业务特点，部署与其他生产业务相关的信息化系统或软件。如：设计软件、造价软件、招标代理系统、全过程工程咨询系统、BIM、GIS、区块链技术、电子签章系统等。

# 6 项目级信息化

- 6.1一般规定

6.1.1  项目监理机构工作信息化应以《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）中的监理工作为基础。具有项目监理部监理工作管理和项目监理人员管理相关应用。

6.1.2   项目总监是项目级信息化管理第一责任人，应熟练掌握公司信息化系统的使用，指导项目监理部全体员工正确使用监理工作信息化系统。

6.1.3  项目级监理工作信息化宜采用智能手机做为监理工作行为数字化信息的采集工具，电脑做为项目信息处理工具，手机、大屏、平板等做为监理工作成果展示查询工具。系统宜包含现场视频、无人机、执法记录仪、远程会议、传感器系统等有助于监理工作开展的信息采集处理硬件子系统，可根据要求与智慧工地、政府监管、业主管理等系统互联互通。

6.1.4  监理企业应建立项目级监理工作信息化子系统。项目级监理工作子系统可以是监理独立工作系统，也可建立项目级与业主、施工及其他参建单位协同的跨组织协同工作系统。

- 6.2项目基本信息

6.2.1  项目级信息化子系统应收集项目相关基本信息。

6.2.2  工程项目建设信息，如：工程类型、工程名称、 工程地址、投资规模和工程信息（单体数量、结构形式、 占地面积、地上与地下建筑面积等与工程类型相匹配的工程信息）。

6.2.3  工程项目分解和工作分解。如：工程项目标段划分，单位工程、子单位工程、分部工程、分项工程等信息。

6.2.4  建设单位信息，如：建设单位名称、地址、性质、资金来源、项目负责人、项目人员等信息。

6.2.5  参建单位信息，如：施工单位、设计单位、咨询单位、勘察单位、检测单位、专业分包单位等组织、人员、合同信息。

6.2.6  项目监理部信息，如：总监理工程师、项目监理机构人员岗位、执业资格、进出场时间等信息。

- 6.3项目现场监理工作行为数字化

6.3.1  项目现场监理工作行为包括：考勤、巡视、验收、旁站、材料进场、平行检验、问题管理、见证取样、平行检验、安全检查、事项记录、完成业主或总监交办的任务等。

6.3.2  监理人员在开展日常监理工作时，应将其工作要采集的信息和图片记录，形成项目现场监理工作行为记录，也可上传书面工作记录。

6.3.3  监理工作行为记录应形成监理工作台账，便于对现场监理工作进行总结、检查、汇总分析。

- 6.4项目监理文件档案数字化

6.4.1  项目监理机构履职的监理文件管理工作主要包括：审查、审批、审核、检查、复核等审理工作，编写、编制、签发、签认、会签、记录等编撰工作，收集、汇总、保存、整理等文档管理工作，应在信息化系统上进行。

6.4.2  项目监理机构履职的文字成果应形成电子化文档，并可打印成符合要求的纸质形式保存。电子化文档包括：照片、视频、扫描件、PDF文件等。

6.4.3  项目监理机构内部文件编、审、批宜流程化。如监理规划、监理实施细则、监理通知单、工作联系单、监理日志、监理月报、监理报告等监理文件，应设置相应的审批流程，并通过信息化系统固化，以规范监理履职行为。

6.4.4  项目监理机构与项目其他参建单位间文件的传递和处理，可采用线下或线上流程协同工作。

6.4.5  对建设单位和参建单位在各个施工阶段传递处理的纸质资料，归档宜采用扫描、照片等进行电子化处理。

- 6.5项目信息的上传、存储和应用

6.5.1  项目信息的上传

（1）审批、验收类资料，如：施工组织设计文件、各类报批方案，按照审批节点和验收要求完成后，可对完善后的审核表格扫描，以图片形式上传系统；

（2）编制、签发类资料，如：监理规划、监理实施细则、质量评估报告、监理通知等按规定编审完成后，应以电子文件形式上传系统；

（3）项目监理机构采集的人员、资质、合同等信息，宜在项目进场后，在项目信息表中统一完善；

（4）记录、台账类资料，如：监理机构履行工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作记录：包含但不限于旁站、巡视、平行检验、见证取样、验收等履职行为记录，宜在履职过程中形成记录及台账；

（5）影音、电子文档、图片信息宜同步上传至项目信息管理系统相关模块中。

6.5.2  信息存储。项目信息数据库应建立单个项目信息子库，子库中应含有施工各阶段信息目录和全部完整信息；

6.5.3  信息应用

（1）企业领导、职能部门管理人员，可随时随地 利用手机、电脑、iPad、大屏等终端设备，对监理项目部各阶段的工作进行检查、抽查、讲评、指导、考核；

（2）企业领导、职能部门、项目总监，可随时随 地利用手机、电脑、iPad、大屏等终端设备，对监理项目部人员进行远程考核、工作检查、抽查、补漏补缺；

（3）可将项目的投资额、工程进度、工期、结构形式、 建筑面积等综合信息进行适时汇总并推送给企业职能部门及建设、施工、设计等单位；

（4）可将准备阶段，项目各类施工设备、机械、材料、 各方人员、施工现场等综合信息，适时推送到监理企业、建设、施工、设计、政府相关职能部门，进行科学决策和管理；

（5）可对各阶段各项工作进行全方位支持、全天候管控、全过程留痕，信息永久保留、随时随地追溯查询。

- 6.6质量控制模块

6.6.1  质量控制模块应包含以下：项目监理机构组成及岗位职责、监理规划、监理实施细则、监理报告、监理日报、监理周报等与项目监理机构组织及文案相关信息。

6.6.2  质量控制模块应包含：项目施工项目组织及岗位职责、施工组织设计、方案、测量器具、特种作业人员等与施工项目机构组织及文案相关信息。

6.6.3  质量控制模块应包含：项目测量成果、试验室检查、用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件、工程分部分项验收等与工程实体相关信息。

6.6.4  质量控制模块应包含工程质量问题台账、质量缺陷及事故处理情况。

6.6.5  质量控制模块宜设置：巡视、验收、材料构配件设备进场、隐蔽验收、旁站等与项目监理部人员现场监理工作相关台账。

- 6.7造价控制模块

6.7.1  项目监理机构应根据被委托事项开展工程造价控制。

6.7.2  造价控制模块一般包括：进度款审批、结算审批、变更签证等与造价相关功能。

- 6.8进度控制模块

6.8.1  进度控制模块一般包括：施工总进度计划、阶段性施工计划及执行情况。宜包含：现场实时照片、视频、现场进展情况、进度比对分析等。

- 6.9安全监理模块

6.9.1  安全监理模块应包括：施工单位安全体系检查、与安全相关专项方案的审查、危险源管理、危险性较大的分部分项工程管理模块。

6.9.2  安全管理模块宜包括：工程安全问题台账、安全设施验收及巡检台账、安全隐患及事故处理情况。

- 6.10监理资料管理模块

6.10.1  项目监理机构宜采用信息化技术进行资料管理。

6.10.2  项目监理机构监理资料管理模块应能收集项目项目各组织、各阶段工作所形成的过程及结果资料。

- 6.11 其他模块

6.11.1  项目信息化系统宜设置其它临时事项模块，以满足政府主管部门和建设单位安排给监理其他事项的处理。

# 7  信息安全管理

- 7.1数据安全

7.1.1  信息系统安全

信息系统安全运行维护与管理主要从环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理等方面进行。

- 7.2信息存储与交付

7.2.1  信息存储与备份

信息数据存储备份是用一种容量大、具有先进自动管理功能、以经济性为原则的设备对整个监理信息系统的数据进行备份的方案。只有数据存储备份才能为监理单位提供最完善的数据安全保护。在信息化系统建设过程中，应增加数据存储备份管理系统和把数据存储备份管理系统列入到建设方案中。

1、完善的信息数据存储备份系统的条件：

- 完善的数据存储备份管理制度；

- 具有一个完善的面向应用和数据库的备份与恢复系统，保证在各种意外情况下能够迅速恢复数据；

- 要对磁盘阵列上的数据文件提供镜像保护，同时增强数据文件的访问性能，提高数据文件的可管理性；

- 可以通过集群方式保证本地业务的不中断运行；

- 对于环境所造成的系统极端故障，应具有相应的灾难恢复策略等；

2、信息数据存储备份系统的要求

- 满足数据安全的高度重要性。

- 简单便捷安全的文件共享和多媒体共享。

- 自动完成对服务器和数据库数据的备份。

- 灵活的权限管理让数据得到有效的管理。

- 移动设备的支持，多种备份方式，保证数据的安全。

- 设备报警功能，确保第一时间能发现设备或者磁盘问题。

- 良好的扩展性，满足未来企业发展需求。

7.2.2  信息交付

1、对系统交付的控制方法和人员行为准则进行书面规定；

2、应指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，并按照管理规定的要求完成系统交付工作。

3、制定详细的系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点和确认；

4、对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训，以及对系统最终用户的操作进行相应的培训。

5、在监理信息系统交付时，建议让软件开发商提供一份第三方对应用系统或软件工具源代码的审计报告以及对源代码中存在的恶意代码进行检测的报告。确保监理信息系统代码中不存在后门或恶意代码。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”:反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应先这样做的正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为:“应符合......的规定”或“应按......执行”。

- 引用标准名录

1 《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

2 《福建省建设工程电子文件与电子档案管理规程》DBJ/T13-256-2016

3 《福建省建设工程监理文件管理规程》DBJ/T13-144-2019

4 《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》DBJ/T13-415-2023

福建省工程建设团体标准

监理工作信息化管理标准

T/FJAEC XX-XX-2023

- 条文说明

目录

1  总则	19

2  术语	20

3  基本规定	21

3.1 一般规定	21

4 监理信息化系统建设	22

5 企业级信息化	23

5.2监理单位企业级信息化	23

6 项目级信息化	26

6.1一般规定	26

6.2项目基本信息	26

6.3项目现场监理工作行为数字化	26

6.4项目监理文件档案数字化	27

6.5项目信息的上传、存储和应用	27

6.6质量控制模块	28

6.7造价控制模块	28

6.8进度控制模块	28

6.9安全监理模块	28

6.10监理资料管理模块	28

6.11 其他模块	28

7  信息安全管理	29

7.1数据安全	29

7.2信息存储与交付	Error: Reference source not found

# 1  总则

1.0.1

为规范工程监理单位的监理工作信息化的实现、监理信息安全、监理信息化系统持续改进，提高监理单位的信息化水平，促进监理单位工作信息化的标准化、规范化，制定本标准。

“十四五”期间，国家大力推进建筑工业化、数字化、智能化升级，目的是实现企业管理集约化、项目管理精细化，集约化和精细化离不开信息化辅助管理。监理单位作为五方责任主体之一，全程参与工程建设监理，监理工作信息化建设应走在其他责任主体前面。

本标准适用于监理单位的企业管理信息化、项目监理机构信息化建设，监理信息化系统宜采用B/S架构。支持通用浏览器以及手机移动端访问，以数据驱动工作流、业务流，共享基础数据，通过流程引擎，实现业务管理的关联。

监理单位信息化系统，原则上要符合国家信息技术标准库ITSS（Information Technology Service Standards）的要求。

监理单位信息化建设应遵循：适用、可靠、交互、开放的原则，逐步具备感知、自学习、辅助决策等智能功能，更好地满足和引导监理企业提升咨询服务水平的需求。

# 2  术语

本章节给出的5个术语，是本标准有关章节中所引用的，其他日常惯用的计算机或工程上的术语，本章节不再重复。

# 3  基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.6  监理企业信息化应根据企业自身需求统筹规划、分步实施。

监理企业信息化可根据企业具体情况按初、中、高三个层次分步实施，也可以同步分项实施。

1、初级阶段

初级监理信息化阶段应初步建立起一个全面集成的基础平台，实现企业级办公自动化。企业内员工之间的系统管理、业务流程整合、内部通讯和文档管理，落实审批流程、人力资源、财务管理、项目管理、文档管理的电子化，整合、优化管理流程。

2、中级阶段

中级监理信息化阶段，对监理业务的支撑作用，通过专业的建设工程监理信息系统，实现规范化、标准化的项目监理部的管理。

3、高级阶段

高级监理信息化阶段，能通过智能化、可视化监管平台，实现监理业务开展的内外协同，项目参建单位间项目数据互通共享；不断积累信息数据，形成数据共享平台，支撑决策。

# 4 监理信息化系统建设

4.1.2  监理信息化系统应具有开发的标准数据接口，便于与其他系统对接。

标准数据接口有利于计算机信息处理、方便信息的共享与交换，便于与其他的工程管理系统对接。

# 5 企业级信息化

- 5.2监理单位企业级信息化

5.2.1  办公自动化（Office Automation，简称OA）子系统

1、邮件管理：应满足企业内部办公协作要求，包括新建邮件、收件箱、草稿箱、发送箱、已删除邮件等功能模块，并具有邮件分配、编辑、过滤、多址投送，人员自动模糊匹配、一键添加通讯录中整个部门用户为收件人等便捷操作功能。能够实现用户对于邮件的紧急程度、重要程度、保密层级、浏览状态，以便适用于不同应用场合。应具有基本的文字、图片、等文档编辑及附件上传功能，附件的容量应具有扩展性。

支持多端登录，如PC客户端、Android/IOS等智能终端。为企业内部用户创建日常工作联系的途径，方便监理人员与企业各层级职能部门及其他用户进行信息交流。

- 公文管理：实现在线拟稿，设置统一发起公文流程的入口，包括发文流程、收文流程和签报流程，实现流程自定义配置。可查看本人相关的待办、已办、待阅、已阅数量；实现对企业公文、外来公文的上传下达，应设置公文来源、处理意见与收发时间等功能，自动生成公文电子台账，电子文档附件上传或扫描等数据在系统中存储。与企业内部相关办公系统融合，可通过邮件网关或外部链接实现内外协作。

公文操作PC端与移动端同步，可查看包括公文流转、人员办理、部门办理、办理状态的图表，根据公文重要程度设置阅读提醒，实现移动签批。

- 通知要闻：实现企业及项目要闻宣传信息共享，具有编辑、上传、审查、发布等环节进行流程设计及权限设置，让监理单位全员能够及时掌握公司与项目动态。支持预设要闻内容与变量、文字图片编辑功能。提供即时、定时、定速、多通道并发、黑名单、离线保存等发送策略。提供推送统计报表、要闻历史报表、用户触达分析，整合各通道的推送统计结果。

- 车辆管理：实现对车辆类型、车辆信息更新、用户、驾驶员、承载人数进行综合管理，优化在线申请流程，通过设置车辆管理台账、用车流程，对内部车辆信息、用车计划、应能对每次用车进行里程及用时统计，统计数据可以在财务管理模块中进行引用与体现等进行信息化管理，达到公司内部车辆管理、选用、保养、维修及更换等高效流转。电子化流程满足派车调度、还车审核、费用上报等功能。汇总并显示用车数据、车务数据、管车数据、行驶数据等。

- 工作任务：设置工作任务的分配、发布与接收、回复等流程，方便对日常事务性工作任务及时进行任务分配与完成情况统计，在线编制工作任务，包括新建、编辑、删除。通过分类、优先级、重要性和紧急程度管理任务，支持模糊检索、筛选与查询。会议通知实现与微信绑定，可自动接收OA推送信息。任务可分配多人执行，还可设置抄送人，监督任务进度。自选电话、短信、应用内3种方式发送任务、到期前提醒。沟通交流中即可处理审批、发起事项，浏览团队协作看板。

- 印章管理：根据企业内部印章管理制度，在信息化系统中按照人事、经营、财务、技术及其他等分类设置印章借用或申请盖章流程，针对印章的类型、用章计划、资料审核状态等建立信息化管理流程，实现印章使用申请、审核、审批人随时随地可手持端审批等信息化管理。电子化流程满足印章申请、内容审核、用印情况的记录，可自动形成用印记录表，提供历史用印情况查询功能。便于用印申请、审批的快速、便捷性。设置普通用印、紧急用印类别，增加催办功能的设置，短信提醒审批人尽快审批。提供具有自动化、智能化、安全性、信息化印章管理方案，实现印章使用追溯。

- 资产管理：主要包含企业固定资产、图书、办公用品、劳保用品等资源的入库、发放、借用、归还、报废等信息化管理，通过手动或电子文档导入等途径，实现企业资产的电子化台账管理，通过设置相应的管理流程，进行企业资产信息化管理。财务系统对接，可以实现资产数据与账务数据协调一致，通过资产相关数据，可以解决总账与明细账的对应问题，形成各类报表方便回查。

- 线上会议：企业根据自身情况，设置线下或线上的会议室的预约、审批流程，通过信息化实现会议室的使用状态，合理安排会议室的使用。远程异地多方视频会议，可选择会议过程录像功能，会议过程云储存并可根据权限随时查看；会议监控、故障快速诊断等运维管理。

5.2.2  人力资源管理HR（human resources system）子系统

- 员工档案管理：对人事档案、员工个人简历、入离职资料等相关文档进行电子化统一管理，应涵盖姓名、身份证、部门、职称、学历、银行账户、基本信息、教育经历、培训经历、资格证书等信息进行编辑，可批量更新员工信息，支持对员工信息进行增加、修改、更新、删除、浏览等编辑操作。具备分级用户权限管理限制，确保档案的保密性和安全性。能导入员工花名册，自动生成组织架构，支持用户通过报表工具自定义报表，提供一定权限的数据筛选、查询、排序、导出等交互功能。支持员工调岗、升职、降职、退休等变动管理。

- 证书管理：具备企业资质、营业执照、员工执业资格证书、学历证书、注册证书的管理功能。应具有证照信息录入、电子文档上传功能，借用、审批、归还管理流程，设置超时提醒功能，方便公司证照的电子化高效管理。对员工个人荣誉、资质信息、职称、继续教育信息、资格认证等信息进行记录管理；包括信息导入、导出、查询、删除等功能。应具备人员状态自动提醒，对证书状态、在职状态进行自动预警提醒。能够新增、修改、编辑和查询各部门证书信息。关联薪酬系统，设置证书资质的补贴规则，统计考核计入工资。

- 考勤管理：在系统中设置相应的假期审批管理流程，实现员工考勤休假信息化，支持传统考勤机和移动考勤（WiFi、门禁、指纹等），满足多种场景的需求；支持补卡、外出、出差、加班、调班等申请审批，支持考勤规则模板灵活设置和假期规则设置，提供规则内打卡工时、加班工时、迟到早退工、请假等的数据管理。员工请假、休假相关联，实现员工考勤信息的动态统计功能。支持考勤报表数据可无缝对接企业的薪资绩效模块，实现假期、请假数据与薪酬的智能连通。

- 绩效管理：监理单位根据企业内部绩效管理办法，将员工的主要管控项，通过设置相应的模块进行自动计算，便捷进行绩效统计管理，生成员工绩效台账。如采用员工出勤、补贴、福利、工作绩效评价等要素项，在系统内嵌入相应的计算权重，支持对员工绩效变动信息的导入、导出、查询等功能。支持单人评估、多人评估、基于目标设置不同评价人等多种绩效评估方式；支持将企业目标逐级分解，层层关联，灵活设置目标可见范围，使企业目标从上到下有效传导。支持锁定当月绩效，可以转入薪酬管理业务，系统实现按绩效结果自动算薪。

- 培训管理：具备网上学堂模块，可设置培训报名、计划、审核、发布、实施、完成的工作流程，可采取线上直播、录播等课程管理功能，通过录入培训题库，组织员工培训效果的考核评价，支持对员工个人教育经历信息、员工培训信息等管理，包括信息导入、导出、查询、删除等功能。设置多样化的培训课程，包括岗位必修课、技能课程等，并支持在线课件管理；支持培训效果追踪与反馈，实现培训每阶段的可追溯。

5.2.3  经营管理子系统

- 投标管理：应针对企业经营投标的潜在业务信息更新、招标信息分析、投标需求、文件审批、投标结果等设置相应的工作流程及功能，实现投标商机的获取、商机评估、参与投标、中标结果登记等活动进行的管理，重点实现对于投标过程的环节管理与协调配合，具备经营立项、标前会议、标书分配、回标分析等功能，实现投标的电子化管理与动态台账更新，便于企业进行投标情况分析统计。

- 资源管理：实现资源的收集、著录、查询、借阅、利用、统计、鉴定、销毁为一体的全生命周期管理，提供分级权限、批量处理。

- 合同管理：实现合同审批、签订、登记、执行、结算、终止等环节的全流程信息化管理，关联大部分流程数据，如范本数据、流程数据、审核规则、修改意见、履行计划、项目成本管理、办款审批等。通过手动或电子文档导入等途径，每个环节企业需根据内部管理制度设置相应的审批流程，实现企业合同信息化管理。其中合同信息应录入合同编号、名称、签订时间、合同金额、业务性质与工程概况等信息。上传合同模板，同类项目的合同可直接下载试用模板。可授权合同相关人员要求查询的分级数据及相关人员在合同中的动作权限。对合同的执行进行监控和管理，实时跟踪合同履约情况。

- 客户管理：对客户进行信息管理，如客户的基本信息、客户合作信息、客户反馈信息等。客户信息的更新与维护主要包含信息的增减、联系人及客户地址的管理；客户执行管理主要与合同管理相关联，对客户合同执行过程进行动态统计；客户意见的征询与反馈，客户关注事项能够在系统中进行反映，便于相关部门及时进行跟进，不断提高客户满意率。客户标签精细分类，绘制客户精准画像。采用智能化客户跟进助手，机器学习+跟进客户与企业的合作行为，智能提供合作建议。

- 项目结算：实现对相关合同的结算信息管理，应包含结算日期、金额及结算资金回收情况等，以台账的形式在信息化系统中进行管理。应包含如建设报表、物资报表等，查询应结算项目等基本功能。可收集与结算相关的资料，承包合同待收工程款实时计算功能。核算工程成本利润，设备成本，以及产生的其他额外费用。

5.2.4  财务管理子系统

监理企业通常包含的一些财务相关功能：

- 合同开票管理：系统应在每个项目权限范围下，设置合同开票申请、审批与领取状态功能，自动以项目为单位进行台账生成，并关联项目成本管理版块，实现合同的开票申请、审批、开票、退票等功能。支持多端在线审批，自定义审批流程；开票进度随时查看，做到数据共享；支持记录查询、导出等功能；支持一键批量开票，抬头税号自动校验。系统开票成功后可自动推送至项目管理平台，用户可在平台下载电子发票或填写邮寄地址选择邮寄。

- 成本管理：根据工程项目成本费用的变化进行成本调整；反映项目成本，有效地控制实际成本。对工程项目目标成本及实际成本形成统计分析图和关键预警信息自动分析，并将信息推送至企业相关管理人员，为项目管理层决策提供依据。

- 合同到账管理：系统应在每个项目权限范围下，根据合同收款金额到账情况，及时在合同开票的到账金额中进行更新，实现合同开票、到账相关联的目的，实现合同到账确认、查询、导出、导入功能。合同收付款预报警。

- 履约保证金管理：应设置履约保证金的申请、审批、提交、报销、导入、导出功能，关联合同管理功能。

- 质保金管理：关联项目信息实现质保金的申请、审批、提交、导入、导出功能，关联合同管理功能。

# 6 项目级信息化

- 6.1一般规定

6.1.1  项目监理机构工作信息化应以《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）中的监理工作为基础。具有项目监理部监理工作管理和项目监理人员管理相关应用。

项目监理机构的工作内容可以按照施工阶段、监理职能和监理工作行为等划分。

按照施工阶段可划分为：施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段监理工作。

按照监理职能可划分为：质量控制、进度控制、造价控制，合同管理和信息管理，协调工程建设相关方关系，履行建设工程法定职责等监理工作。

按照监理工作行为可划分为：编制监理工作文件，审查、审核施工单位申报文件，巡视、平行检验、见证取样、验收、检查等现场相关工作，工程监理例会及有关会议的主持和参与，与监理相关事项的处理，与工程监理相关资料的收集及整理。

- 6.2项目基本信息

6.2.6  项目监理部信息，如：总监理工程师、项目监理机构人员岗位、执业资格、进出场时间等信息。

项目基本情况信息化：应具备创建项目、分配员工角色、信息修改等功能模块。项目基本信息选项应包含项目名称、合同编号、业务类型、实施部门、监管部门、业主单位、项目总监、合同签订日期以及计划的开工与竣工时间等基本信息。相关信息应与合同管理信息相关联，具有手动录入、自动更新的功能。

- 6.3项目现场监理工作行为数字化

6.3.1  项目现场监理工作行为包括：考勤、巡视、验收、旁站、材料进场、问题管理、见证取样、平行检验、安全检查、事项记录、完成业主或总监交办的任务等。

此处项目现场监理工作行为主要是指与施工现场工作相关的，需要提取与地点、部位等施工现场监理工作行为的相关信息。

6.3.3  监理工作行为记录应形成监理工作台账，便于对现场监理工作进行总结、检查、汇总分析。

监理工作行为记录台账有：考勤、巡视、验收、旁站、材料进场、平行检验、问题管理、见证取样、平行检验、安全检查、事项记录、完成业主或总监交办的任务等。

- 6.4项目监理文件档案数字化

6.4.1  项目监理机构履职的监理文件管理工作主要包括：审查、审批、审核、检查、复核等审理工作，编写、编制、签发、签认、会签、记录等编撰工作，收集、汇总、保存、整理等文档管理工作，应在信息化系统上进行。

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.1.3条规定：项目监理机构宜采用信息技术进行监理文件资料管理。“十四五”规划（2021年-2025年）国家大力推进建筑工业化、数字化、智能化升级，根据住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展指导意见，围绕建筑业高质量发展总体目标，以数字化、智能化升级为动力，加大智能建造在工程建设各环节应用。

- 6.5项目信息的上传、存储和应用

6.5.1  项目信息的上传

根据权限可设置现场管理界面和现场工作界面。

现场管理可在PC端和手机端上传，如“项目信息、施工计划、项目资料柜、任务广场、项目收发文、安全管理、质量管理、施工人员管理”等；

现场工作可在手机端上传，如“巡视、进场验收、旁站、检验、机械进退场、问题管理、工程验收、危大工程、专项工程、项目大事记、会议纪要”等。

6.5.3  信息应用

根据项目信息上传生成各类图表，企业可通过电脑、手机、终端大屏了解各项目的考勤、实时工作、项目动态等信息，方便企业对各项目的管控与考核；可让不同专业不同岗位甚至不同工作地点的监理部人员协同工作，减少重复工作和重复的信息录入，自动生成各种记录（巡视记录、旁站记录、监理通知单、监理日记等），同时方便监理部管理人员对监理项目部各阶段的工作进行检查、指导、考核；可对各阶段各项工作进行全方位支持、全天候 管控、全过程留痕，信息永久保留、随时随地追溯查询。

- 6.6质量控制模块

本模块功能通过现场工作界面的进场验收、检验、巡视、旁站、工程验收等菜单，借助内置规范库，实现自动生成进场验收台账、检验台账、巡视日记、旁站日记、验收台账、问题管理、监理通知单、监理日记等质量控制功能。

- 6.7造价控制模块

本模块功能通过PC端合同造价菜单，可实现各类合同（监理合同、施工合同、分包合同等）的造价控制，通过PC、手机等终端，实现实时了解合同履约与工程款支付情况等造价控制功能。

- 6.8进度控制模块

本模块功能通过PC端录入施工总进度计划、阶段性施工计划，以及日常工作中可在PC端和手机端进行进度跟踪，各岗位人员通过各终端实时了解进度进展及滞后原因等情况，实现实时进度控制等功能。

- 6.9安全监理模块

通过施工单位安全体系检查、安全相关专项方案审查、危险源管理、危险性较大的分部分项工程管理、专项检查等模块，借助内置规范库形成工程安全问题管理台账、安全设施验收及巡视台账、安全缺陷及事故处理情况等安全管理功能。

- 6.10监理资料管理模块

本模块功能通过日常各功能模块的信息录入，系统自动形成相应记录并分类归档，实现电子文档、图片、视频长久保存，方便查询或打印纸质文件保存，实现资料与进度同步及长期可追溯性等资料管理功能。

- 6.11 其他模块

本模块功能通过预留可自定义扩展功能，设置其它临时事项模块，以满足政府主管部门和建设单位的专项检查等其他事项的处理。

# 7  信息安全管理

- 7.1数据安全

7.1.1  信息系统安全

1、环境管理方面

指定专门部门或人员进行机房安全管理，对机房供电、温湿度、消防等进行实时监控和维护管理，通过机房安全管理规定对机房的访问、物品的进出以及机房运行环境等作出规定，重要区域不接待来访人员，敏感信息的纸质文档和移动介质禁止随意乱放，敏感信息设置专门的存储区域进行妥善保管。

2、资产管理方面

编制保护对象的资产清单，包括资产的责任部门、重要程度以及所处位置等，对资产重要程度进行标识管理，根据资产价值制定相应的管理措施，明确对资产的信息分类和标识方法，制定信息分类标识规定，对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。

3、介质管理方面

确保介质存储环境安全，对各类介质进行控制和保护，指定专人管理并定期进行介质目录盘点，对介质传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，对介质的规定和查询等进行登记记录。

4、设备维护管理方面

对各种设备包括冗余备份的设备、线路制定专门的部门或人员进行维护管理，并建立配套的软硬件维护方面的管理制度，明确维护人员责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点，存储介质带出工作环境必须加密重要数据，存储介质的设备在报废和重用前，需确保设备上的敏感数据和授权软件无法进行恢复重用。

5、漏洞和风险管理方面

识别安全漏洞和隐患并评估其可能得影响性后进行修复，定期进行安全测评形成测评报告，对发现的安全问题采取整改措施。

6、网络和系统安全管理方面

划分不同的管理员进行网络和系统的运维管理，明确其岗位职责，指定专门的部门或人员进行账号管理，对账号的申请、建立、删除等进行控制。建立完善的网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与补丁、口令更新周期进行规定。制定重要设备的配置和操作手册，并根据手册进行安全配置和优化。记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。指定专门部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析，统计、及时发现可疑行为。

严格控制、审批运维管控工具的使用以及远程运维权限的开通，操作结束后需要立即关闭运维接口或通道。确保所有与外部链接的行为得到授权和审批，，定期检查无线上网或违反网络安全策略的行为。

所有的运维操作过程需要保留不可更改的审计日志。

7、恶意代码防范管理方面

提高员工的恶意代码防范意识，接入系统的设备或存储进行恶意代码检查，对恶意代码防范工具的使用、恶意代码库的升级、恶意代码定期查杀等进行规定，确保恶意代码防范措施的有效性。

8、配置管理方面

记录和保存网络拓扑结构、设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等，并将配置参数纳入变更管理范畴，对配置变更信息的改变进行控制，及时更新基本配置信息库。

9、密码管理方面

使用经过国家密码管理局认证核准的密码技术和产品。

10、安全事件处置方面

向安全管理部门及时报告发现的安全弱点和可疑事件，制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责，在安全事件报告和响应处理过程中分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训；对造成系统中断和造成信息泄露的重大事件采用不同的处理程序和报告程序。